# 附件2：

# 重点滨海旅游项目一览表

| 市 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资（万元） | 至2013年前累计计划投资（万元） | 至2015年累计计划投资（万元） | 填海总需求（公顷） | 预计带动就业人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 1 | 南沙游艇俱乐部二期及配套工程 | 南沙开发建设有限公司 | 续建 | 拟建游艇码头289个，配套商业设施8万平方米。 | 2010- 2012 | 90000 | 90000 | 90000 | 3 | 1000 |  |
|  | 2 | 广州南部滨海生态旅游休闲区 | 南沙区农林局文化局 | 续建 | 建设历史文化旅游及滨海休闲绿道等旅游综合设施项目。 | 2009- 2015 | 100000 | 50000 | 100000 | 1 | 2000 |  |
|  | 3 | 南沙湿地二期 | 南沙区农林局 | 续建 | 规划面积1万亩，建设滨海湿地旅游休闲区。 | 2010- 2014 | 20000 | 10000 | 20000 | 1 | 1000 |  |
|  | 4 | 南沙邮轮母港 | 广州港集团 | 新建 | 建设规划可靠泊国际豪华邮轮的码头与泊位，并发展与邮轮码头配套的大型购物中心和高端旅游休闲设施。 | 2012- 2015 | 90000 | 50000 | 90000 | 5 | 1000 |  |
| 深圳市 | 1 | 蛇口太子港国际邮轮母港项目 | 招商局集团公司 | 新建 | 含邮轮码头及岸上相关的商业、娱乐设施等多元化城市综合体。 | 2011- 2016 | 100000 | 待定 | 待定 | 无 | 3000 |  |
|  | 2 | 下沙滨海旅游度假区项目 | 中国港中旅集团 | 新建 | 综合性滨海度假酒店群，商业街区等。 | 2012- 2017 | 90000 | 待定 | 待定 | 无 | 4000 |  |
| 珠海市 | 1 | 珠海长隆国际海洋度假区 | 珠海长隆投资发展有限公司 | 续建 | 综合性海洋度假旅游区，年接待能力可达1000-1500万人次。 |  | 1000000 | 650000 | 1000000 |  |  | 预计2012对外营业 |
|  | 2 | 珠海海泉湾度假区二期 | 香港中旅国际投资有限公司 | 续建 | 项目主要建造综合性体育公园、白金五星级酒店、温泉博物馆。 |  | 150000 | 90000 | 150000 |  |  |  |
|  | 3 | 格力东澳岛旅游开发项目 | 珠海格力集团有限公司 | 新建 | 东澳岛建高级酒店及旅游开发项目。 | 2011- 2014 | 80000 | 65000 | 80000 |  |  |  |
| 惠 州 市 | 1 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区项目 | 金融街惠州置业有限公司 | 续建 | 规划建设酒店、会展、游艇会等。 | 2006- 2018 | 1200000 | 700000 | 1000000 | —— | 5000 |  |
|  | 2 | 惠东檀悦旅游度假酒店项目 | 惠东县长银房地产开发有限公司 | 新建 | 新建兼有娱乐、餐饮、会议和商务的综合性建筑及相关配套设施。 | 2011- 2014 | 80000 | 50000 | 80000 | —— | 800 |  |
|  | 3 | 惠州市海上生态园 | 惠州市政府 | 新建 | 红树林生态修复保护、海洋生物馆、购物中心、酒店、游艇码头会所、海洋游乐运动休闲中心。 | 2012- 2018 | 3200000 | 220000 | 1900000 | 200 | 18000 |  |
| 汕尾市 | 1 | 汕尾陆丰市怀乡文化旅游综合开发项目 | 陆丰市怀轩实业有限公司 | 续建 | 建酒店、文化旅游配套设施、会议中心、健身运动中心、水疗会所、中西餐厅、商业街、观赏园林等。 | 95年起至2016年止 | 150000 | 100000 | 150000 | 60 | 6000 | 一期完成，二期在建 |
|  | 2 | 汕尾红海湾白沙半岛旅游度假村 | 广东烨龙集团 | 新建 | 邮轮码头、游艇俱乐部、五星级酒店及配套 | 2012— 2022 | 200000 | 40000 | 80000 |  | 12000 | 规划设计中 |
| 中山市 | 1 | 十里堤岸游艇产业旅游区 | 中山市力信科技发展有限公司 | 新建 | 游艇生产厂、游艇码头、游艇酒店、游艇展销中心及其它相关游艇旅游产业 | 2011- 2015 | 200000 | 100000 | 200000 | 0 | 3000 |  |
|  | 2 | 翠亨国际旅游小镇项目 | 中山旅游集团有限公司 | 新建 | 初步定为“岭南风格的民国小镇”，将以兰溪河滨水休闲风情带为依托，重点打造欧美建筑博览区、东亚和东南亚建筑博览区、岭南风情城、生态田园区、古玩古家具艺术城、故居休闲旅游区、山地小镇旅游区、植物观赏区等九大区域，以及建设翠亨旅游大道和生态停车场等。 | 2012- 2015 | 1300000 |  | 1300000 | 0 |  |  |
|  | 3 | 中山翠亨新区海上温泉旅游度假区项目 | 敏捷地产 | 续建 | 规划以生态休闲、娱乐度假为主题，以红树林湿地为特色景观，集海上温泉沐浴、酒店、运动游乐、商务休闲等服务为一体的综合性温泉旅游项目。 | 2010- 2015 | 350000 | 150000 | 200000 | 200 | 1000 |  |
| 江门市 | 1 | 台山市海龙湾旅游度假区 | 台山市海龙湾游艇俱乐部 | 新建 | 1000个游艇泊位及系列旅游度假设施。 | 2012- 2019 | 180000 | 20000 | 70000 | 13.69 | 1500 | 正在立项 |
|  | 2 | 银湖湾游艇休闲度假区 | 江门市和记黄埔地产有限公司 | 续建 | 度假酒店、游艇俱乐部、游艇会展商务中心、意大利风情旅游设施。 | 2009- 2017 | 210000 | 30000 | 50000 |  | 1200 | “省现代产业发展500强”项目 |
|  | 3 | 东方阳光帆船港度假村 | 江门市新会区东方阳光帆船港度假村有限公司 | 新建 | 旅游宾馆、小船艇研发中心、小船艇培训学校、帆船展览销售中心、帆船度假村。 | 2010- 2016 | 70000 | 3780 | 5000 | 36 | 800 | 已签约 |
| 阳江市 | 1 | 广东海洋历史博物馆 | 广东海上丝绸之路博物馆 | 新建 | 广东历史馆、海洋科教4D影院、海洋运动俱乐部。 | 2011- 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 30 |  |
|  | 2 | 东平珍珠湾旅游综合开发 | 中山市青年国际旅行社有限公司 | 新建 | 建设高级酒店、运动休闲区、沙滩浴场等内容的综合旅游开发。 | 2011- 2020 | 200000 | 5000 | 25000 | 0 | 590 |  |
|  | 3 | 保利海陵岛银滩项目 | 保利（海陵岛）房地产开发有限公司 | 续建 | 度假酒店、大型生态体育文化公园。 | 2010- 2016 | 300000 | 250000 | 280000 | 0 | 1200 |  |
|  | 4 | 敏捷旅游综合开发项目 | 阳江市敏捷房地产开发有限公司 | 新建 | 大型旅游综合项目。 | 2012- 2020 | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | 2300 |  |
|  | 5 | 海陵岛东岛国际休闲旅游 | 阳江市海陵试验区管委会 | 新建 | 滨海山地运动公园、现代农业体验园、白金五星级度假酒店群、国际会议中心、海洋文化庆典大街、运河精品商业MALL、海上运动公园、五大海洋主题俱乐部、海洋巨蛋演艺剧场、太傅文化纪念馆、渔人码头等。 | 2012- 2020 | 750000 | 20000 | 100000 | 0 | 2000 |  |
|  | 6 | 东湖星岛国际生态旅游项目 | 深圳市宝能投资集团有限公司 | 新建 | 建设五星级酒店群、国际会议中心、滨湖欢乐世界、山地体育公园、大型演艺广场、国际动漫体验基地、高端休闲度假场所、中医保健养生中心、国际旅游管理培训基地。 | 2012- 2018 | 500000 | 50000 | 200000 | 0 | 5200 |  |
| 湛江市 | 1 | 官渡湾生态旅游度假区 | 湛江市建实房地产开发有限公司 | 新建 | 五星级酒店、休闲娱乐会所、儿童游乐场、商场等。 | 2012.11-2019.12 | 80000 | 30000 | 50000 | 30 | 2000 |  |
| 茂名市 | 1 | 放鸡岛海洋度假公园 | 茂名市放鸡岛开发有限公司 | 续建 | 在面积1.9平方公里的海岛上按国家 5A 级旅游景区标准，把放鸡岛建成生态岛、科普岛、渡假休闲岛。岛上旅游服务配套设施齐全，分布合理，别具一格。目前海上游乐项目有：冲浪摩托艇、游艇、香蕉船、海面拖曳伞、海泳、潜水、钓鱼、沙滩跑车等项目 | 2006- 2015 | 52000 | 40000 | 52000 | 0 | 1000 |  |
| 揭阳市 | 1 | 惠来县华家海滨度假村 | 海滨度假村 | 续建 | 防浪堤、海景宾馆、餐厅、娱乐城、观海长廊。 | 2008- 2015 | 4671 | 4000 | 4671 |  | 2500 |  |