附表1　　　　　　　　 广东省环境保护与生态建设“十一五”规划目标

| 序号 | 指 标 |  | 2005年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 质量 | 城市空气质量达二级的天数占全年比例（%） | － | ≥90 |
|  |  | 饮用水源水质达标率（%） | 87.5 | ≥95（山区≥98） |
|  |  | 国控、省控断面水质达标率（%） | 52.2 | ≥80（山区≥90） |
|  |  | 近岸海域环境功能区水质达标率（%） | 91.0 | ≥90 |
|  |  | 城市区域环境噪声平均值（dB（A）） | 55.3 | ≤56 |
|  | 污染 控制 | 烟尘控制区覆盖率（%） | － | 100 |
|  |  | 机动车尾气达标率（%） | － | ≥90 |
|  |  | 工业废水排放达标率（%） | 83.9 | ≥90 |
|  |  | 工业用水重复利用率（%） | 34.2 | ≥65 |
|  |  | 放射性废源、废物收贮率（%） | 26 | 100 |
|  |  | SO2排放总量（万t /a） | 129.4 | ≤110 |
|  |  | COD排放总量（万t /a） | 105.8 | ≤89.9 |
|  | 环境 建设 | 城镇生活污水处理率（%） | 45 | ≥60（山区≥50） |
|  |  | 城镇生活垃圾无害化处理率（%） | 50.6 | ≥80（山区≥60） |
|  |  | 工业固体废物综合利用率（%） | 76.7 | ≥85 |
|  |  | 危险废物处理处置率（%） | 31.2 | 100 |
|  | 生态 环境 | 城镇人均公共绿地面积（平方米） | 10 | ≥12 |
|  |  | 森林覆盖率（%） | 57.5 | ≥58（其中：山区≥68） |
|  |  | 自然保护区陆域面积占全省陆地面积比例（%） | 6.5 | ≥8（山区≥10） |
|  | 其它 | 环境保护投资占GDP的比例（%） | 2.5 | ≥3 |
|  |  | 环境综合指标 | 85 | ≥86 |

附表2 　　　　　　　　　　　广东省环境保护与生态建设“十一五”重点项目

投资单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 建设 阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | “十一五”计划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计178项 |  |  |  |  |  | 10621938 | 8345289 |
|  | 一、区域污水及河道整治工程 |  |  |  |  |  | 5525892 | 3851043 |
|  | （一）城镇生活污水处理工程 |  |  |  |  |  | 1720092 | 1468043 |
|  | 广州 | 猎德污水处理厂（三期） |  | 续建 | 20万吨/日 | 已建成 | 104200 | 52100 |
|  |  | 大沙地污水处理系统（一期） |  | 续建 | 20万吨/日 | 已建成 | 134200 | 67100 |
|  |  | 白云区北部污水处理系统 |  | 续建 | 23.5万吨/日 | ～2007 | 196000 | 98000 |
|  |  | 新塘污水处理厂 |  | 新开工 | 20万吨/日 | 2006～2010 | 100000 | 100000 |
|  |  | 南沙污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 10万吨/日 | 2006～2010 | 58000 | 58000 |
|  | 深圳 | 宝安固戍污水处理厂 |  | 新开工 | 24万吨/日 | 2006～2007 | 57800 | 57800 |
|  |  | 沙井污水处理厂 |  | 新开工 | 15万吨/日 | 2006～2010 | 30000 | 30000 |
|  |  | 坪地横岭污水处理厂 |  | 新开工 | 20万吨/日 | 已建成 | 40000 | 40000 |
|  |  | 龙华污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 15万吨/日 | 2006～2010 | 15000 | 15000 |
|  | 珠海 | 南区污水处理厂 |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2007 | 17630 | 17630 |
|  |  | 井岸城区生活污水处理厂 |  | 续建 | 2.5万吨/日 | ～2007 | 5000 | 2500 |
|  |  | 三灶镇生活污水处理厂 |  | 续建 | 2万吨/日 | ～2007 | 4000 | 2000 |
|  |  | 前山污水处理系统 |  | 新开工 | 10万吨/日 | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  | 汕头 | 潮南区两英镇污水处理厂 |  | 新开工 | 6万吨/日 | 2006～2008 | 16349 | 16349 |
|  |  | 潮南区峡山镇污水处理厂 |  | 新开工 | 6万吨/日 | 2006～2008 | 26789 | 26789 |
|  |  | 潮阳区污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 7.5万吨/日 | 2006～2007 | 25500 | 25500 |
|  |  | 澄海区清源水质净化厂(二期) |  | 新开工 | 6万吨/日 | 2006～2010 | 6000 | 6000 |
|  |  | 汕头龙珠水质净化厂技改及二期 |  | 新开工 | 20万吨/日 | 2006～2008 | 62400 | 62400 |
|  |  | 北轴污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 8万吨/日 | 2006～2008 | 21000 | 21000 |
|  | 佛山 | 北滘污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 陈村污水处理厂（二、三期） |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 容桂污水第一污水处理厂(二期) |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 4800 | 4800 |
|  |  | 荷城、三洲、西安等污水处理厂 |  | 新开工 | 15万吨/日 | 2006～2010 | 17000 | 17000 |
|  |  | 城北污水处理厂 |  | 续建 | 5万吨/日 | 已建成 | 6000 | 3000 |
|  |  | 桂城平洲污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2010 | 10000 | 10000 |
|  | 韶关 | 韶关市区第一污水处理厂(二期) |  | 新开工 | 6万吨/日 | 2006～2010 | 12000 | 12000 |
|  |  | 曲江污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 1.25万吨/日 | 2006～2010 | 2000 | 2000 |
|  |  | 翁源县污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2010 | 3000 | 3000 |
|  |  | 乳源县污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2010 | 3000 | 3000 |
|  |  | 仁化县污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2010 | 3151 | 3151 |
|  |  | 始兴县污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 乐昌市坪石镇污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2010 | 3000 | 3000 |
|  | 河源 | 河源市区生活污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2007 | 10000 | 10000 |
|  |  | 河源市城南污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 和平县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 东源县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 龙川县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 紫金县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2008 | 4000 | 4000 |
|  | 梅州 | 兴宁市污水处理厂 |  | 续建 | 5万吨/日 | ～2007 | 10000 | 5000 |
|  |  | 梅县污水处理厂 |  | 续建 | 2万吨/日 | ～2007 | 4000 | 2000 |
|  |  | 大埔县污水处理厂 |  | 续建 | 2万吨/日 | ～2007 | 4000 | 2000 |
|  |  | 丰顺县污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2007 | 9000 | 9000 |
|  |  | 平远县污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2007 | 2000 | 2000 |
|  |  | 蕉岭县污水处理厂 |  | 续建 | 1万吨/日 | ～2007 | 2000 | 1000 |
|  |  | 五华污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2008 | 3000 | 3000 |
|  | 惠州 | 梅湖水质净化中心二期工程 |  | 新开工 | 10万吨/日 | 2006～2010 | 18000 | 18000 |
|  |  | 大亚湾区生活污水处理厂 |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  |  | 惠东生活污水处理厂扩建（含多祝镇） |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  |  | 博罗县城生活污水处理厂扩建 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2010 | 6000 | 6000 |
|  | 汕尾 | 汕尾市中心城区东、西区污水处理厂 |  | 新开工 | 13万吨/日 | 2006～2010 | 30000 | 30000 |
|  |  | 陆城污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2008 | 15500 | 15500 |
|  |  | 海丰县城污水处理厂 |  | 新开工 | 8万吨/日 | 2006～2010 | 15000 | 15000 |
|  |  | 陆河县大坪水质净化厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2010 | 8850 | 8850 |
|  |  | 红海湾污水处理厂 |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 10500 | 10500 |
|  | 东莞 | 厚街沙塘污水处理厂 |  | 续建 | 10万吨/日 | ～2007 | 13000 | 6500 |
|  |  | 沙田福禄沙污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2007 | 4400 | 4400 |
|  | 中山 | 小榄污水处理厂 |  | 新开工 | 11万吨/日 | 2006～2010 | 33000 | 33000 |
|  |  | 三角污水处理厂 |  | 新开工 | 14万吨/日 | 2006～2010 | 42000 | 42000 |
|  |  | 坦州污水处理厂 |  | 新开工 | 15万吨/日 | 2006～2010 | 45000 | 45000 |
|  | 江门 | 文昌沙水质净化厂（二期） |  | 新开工 | 15万吨/日 | 2006～2010 | 36000 | 36000 |
|  |  | 江海污水处理厂 |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2010 | 43000 | 43000 |
|  |  | 恩平市生活污水处理厂(二期) |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 台山市污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  |  | 新会市东郊污水处理厂(扩建) |  | 新开工 | 12万吨/日 | 2006～2010 | 16000 | 16000 |
|  |  | 开平新美污水处理系统工程(首期) |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  | 阳江 | 市区第一净水厂扩建 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2007 | 7000 | 7000 |
|  |  | 阳东县城市生活污水处理厂(一期) |  | 新开工 | 1.5万吨/日 | 2006～2007 | 3000 | 3000 |
|  |  | 阳西县城市生活污水处理(一期) |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2007 | 5000 | 5000 |
|  |  | 海陵岛闸坡生活污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2007 | 3000 | 3000 |
|  | 湛江 | 霞山区污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 10万吨/日 | 2006～2010 | 32000 | 32000 |
|  |  | 赤坎水质净化厂（二期） |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2007 | 20302 | 20302 |
|  |  | 徐闻县污水处理厂 |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2007 | 10000 | 10000 |
|  |  | 吴川市污水处理厂 |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 8300 | 8300 |
|  |  | 遂溪县污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2008 | 6003 | 6003 |
|  |  | 东海岛污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  |  | 雷州市区生活污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 8300 | 8300 |
|  |  | 廉江市城西污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 8300 | 8300 |
|  | 茂名 | 信宜市城区生活污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2008 | 6000 | 6000 |
|  |  | 高州市生活污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2008 | 9000 | 9000 |
|  |  | 化州市生活污水处理厂（一期） |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  | 肇庆 | 肇庆城区第三污水处理厂 |  | 新开工 | 5万吨/日 | 2006～2010 | 10000 | 10000 |
|  |  | 封开县城污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  | 鼎湖区污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2007 | 3599 | 3599 |
|  |  | 怀集县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 4500 | 4500 |
|  |  | 广宁县污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2010 | 6000 | 6000 |
|  |  | 德庆县城市生活污水处理厂 |  | 新开工 | 1.5万吨/日 | 2006～2010 | 3000 | 3000 |
|  | 清远 | 市区污水处理厂（二期） |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  |  | 佛冈县城污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2010 | 6000 | 6000 |
|  |  | 阳山县污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2007 | 6000 | 6000 |
|  |  | 连山县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2007 | 4000 | 4000 |
|  |  | 连州市城区污水处理厂 |  | 续建 | 2万吨/日 | ～2007 | 4000 | 2000 |
|  | 潮州 | 潮州市桥东污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2010 | 5000 | 5000 |
|  |  | 潮安县城区污水处理厂 |  | 新开工 | 4万吨/日 | 2006～2010 | 7000 | 7000 |
|  | 揭阳 | 揭阳市区污水处理厂(一、二期) |  | 新开工 | 12万吨/日 | 2006～2009 | 28000 | 28000 |
|  |  | 揭东县城污水处理厂 |  | 新开工 | 3万吨/日 | 2006～2007 | 6500 | 6500 |
|  |  | 惠来县城污水处理厂 |  | 新开工 | 2万吨/日 | 2006～2007 | 4500 | 4500 |
|  |  | 普宁市区污水处理厂 |  | 续建 | 5万吨/日 | ～2007 | 11041 | 5520 |
|  |  | 揭西县城污水处理厂 |  | 续建 | 2万吨/日 | ～2007 | 4678 | 2350 |
|  | 云浮 | 郁南县城生活污水处理厂 |  | 续建 | 1万吨/日 | ～2007 | 2000 | 1000 |
|  |  | 云安县污水处理厂 |  | 新开工 | 1万吨/日 | 2006～2007 | 2000 | 2000 |
|  | （二）区域河道整治工程 |  |  |  |  |  | 3805800 | 2383000 |
|  | 珠江（广州－虎门）两岸综合整治工程 |  |  | 续建 | 沿岸重点污染源治理、污水处理厂建设、水源开发和运河整治工程等 | 2004～2007 | 390000 | 90000 |
|  | 广州 |  | 广州市河涌水系综合整治工程 | 续建 | 整治和改造河涌213条段916公里（消除黑臭） | 2004～2020 | 1241600 | 350000 |
|  |  |  | 流溪河从化段两岸生活污水整治 | 新开工 | 对流溪河从化段两岸的生活污水进行治理，处理达标后排放（达到Ⅲ类水质） | 2006～2009 | 30000 | 30000 |
|  | 深圳 |  | 深圳河治理（三期） | 续建 | 罗湖桥以上河段拓宽、疏浚、河堤铺筑（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 已完成 | 70000 | 35000 |
|  |  |  | 观澜河、龙岗河、坪山河整治 | 续建 | 环境综合整治（消除黑臭） | 2003～2010 | 100000 | 50000 |
|  | 珠海 |  | 前山河流域综合整治 | 新开工 | 前山河、广昌涌、洪湾涌和三河涌沿岸13条排洪渠的清淤除污、河岸整治以及前山河两岸排污口截污（达到IV类水质） | 2006～2010 | 40000 | 40000 |
|  | 汕头 |  | 练江综合整治 | 新开工 | 建设污水处理厂、河道清淤、重点污染源集中处理（消除黑臭） | 2006～2010 | 100000 | 100000 |
|  | 佛山 |  | 佛山水道（含汾江河）整治工程 | 新开工 | 建设污水处理厂、佛山水道疏浚、污泥处理等（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 467000 | 467000 |
|  |  |  | 西南涌及芦苞涌整治 | 新开工 | 堤岸加固、水闸重建、两岸企业搬迁、绿化及河道疏浚（消除黑臭） | 2006～2010 | 30000 | 30000 |
|  | 韶关 |  | 武江河整治 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  |  |  | 浈江河整治 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  | 河源 |  | 东埔河综合整治 | 续建 | 沿岸护堤、清淤、截污管网、绿化（达到Ⅲ到Ⅳ类） | ～2007 | 2000 | 1000 |
|  |  |  | 和平河综合整治 | 续建 | 截污、清淤、建设污水处理厂（达到Ⅳ类） | ～2007 | 2000 | 1000 |
|  |  |  | 秋香江紫金县城段综合整治 | 续建 | 截污、清淤、建设污水处理厂（达到Ⅳ类） | ～2007 | 2000 | 1000 |
|  | 梅州 |  | 梅江综合整治 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 21000 | 21000 |
|  | 惠州 |  | 惠州西湖生态系统修复 | 新开工 | 生态修复（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  |  |  | 潼湖流域及淡水河水系 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 100000 | 100000 |
|  | 汕尾 |  | 螺河陆河段综合整治(一期) | 新开工 | 清淤、截污、护堤、绿化（达到Ⅲ类） | 2006～2007 | 5000 | 5000 |
|  |  |  | 陆丰市东河整治（三期） | 新开工 | 沿岸截污绿化（达到Ⅳ类） | 2006～2008 | 3000 | 3000 |
|  | 东莞 |  | 石马河河系 | 新开工 | 综合整治、建设污水处理厂（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 120000 | 120000 |
|  |  |  | 东莞运河水系 | 新开工 | 综合整治、建设污水处理厂（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 169000 | 169000 |
|  | 中山 |  | 石歧河综合整治 | 新开工 | 引外江水冲污、护坡、绿化（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  | 江门 |  | 江门河流域综合整治 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 55000 | 55000 |
|  | 阳江 |  | 漠阳江综合整治 | 续建 | 防洪、河道清淤整治、污水截流及污水处理厂建设、重点污染源治理、堤岸道路绿化、美化等(达到Ⅲ到Ⅳ类) | 2003～2010 | 110000 | 90000 |
|  | 湛江 |  | 小东江（吴川段）生态修复 | 新开工 | 清淤、砌堤及绿化（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 3000 | 3000 |
|  |  |  | 九洲江综合整治 | 新开工 | 污染源治理、河道整治、护堤、绿化、生活污水处理（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2008 | 5000 | 5000 |
|  | 茂名 |  | 鉴江综合整治 | 续建 | 截污、生活污水处理（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2001～2010 | 50000 | 40000 |
|  |  |  | 小东江综合整治 | 新开工 | 900吨/小时工业污水处理场，郊区河段淤泥清理，合河段生物恢复（达到Ⅳ类） | 2006～2010 | 38000 | 38000 |
|  | 肇庆 |  | 肇庆市区诸河涌 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  | 清远 |  | 大燕河整治 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 8000 | 8000 |
|  |  |  | 北江整治 | 新开工 | 综合整治（达到Ⅲ类） | 2006～2010 | 90000 | 90000 |
|  |  |  | 乐排河整治 | 新开工 | 清淤、污染治理、污水处理工程（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2006～2010 | 4000 | 4000 |
|  | 潮州 |  | 韩江流域及北溪综合整治 | 新开工 | 东岸排水管建设、沿岸重点污染源搬迁及治理、清淤、引韩冲污、配套工程等（达到Ⅲ类） | 2006～2010 | 50000 | 50000 |
|  |  |  | 枫江流域综合整治 | 新开工 | 上游城区排水干渠、管网整治、引水冲污(达到Ⅳ到Ⅴ类) | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  |  |  | 黄冈河流域综合整治 | 新开工 | 流域污水处理、沿岸垃圾处理、生态修复(达到Ⅲ到Ⅳ类) | 2006～2010 | 18000 | 18000 |
|  | 揭阳 |  | 榕江流域综合整治 | 续建 | 污水处理、截污管网、清淤（达到Ⅲ到Ⅳ类） | 2001～2010 | 200000 | 100000 |
|  |  |  | 练江综合整治 | 续建 | 污水处理、截污管网、清淤（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2004～2010 | 78200 | 65000 |
|  |  |  | 枫江综合整治 | 新开工 | 污水处理、截污管网、清淤（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 70000 | 70000 |
|  | 云浮 |  | 南山河清水河整治（二期） | 新开工 | 市区中下游河段清淤、砌护和绿化（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2008 | 5000 | 5000 |
|  |  |  | 南江河综合整治 | 新开工 | 重点区域、内河涌整治、垃圾处置、生态建设（达到Ⅳ到Ⅴ类） | 2006～2010 | 25000 | 25000 |
|  | 二、电厂脱硫工程 |  |  | 续建 | 省内现役燃煤、燃油电厂808万千瓦烟气脱硫，2004年前服役的12.5万千瓦及以上火电机组脱硫工程建设 | 2005～2008 | 323200 | 223200 |
|  | 三、固体废物处理处置工程 |  |  |  |  |  | 2377600 | 2340000 |
|  | （一）危险废物处理处置工程 |  |  |  |  |  | 250600 | 213000 |
|  | 广州 |  | 广州市危险废物处理中心 | 新开工 | 13万吨/年（服务广州及周边） | 2006～2008 | 60000 | 60000 |
|  | 深圳 |  | 深圳危险废物综合处理中心 | 续建 | 10万吨/年（服务深圳及周边） | 已建成 | 50000 | 25000 |
|  | 韶关 |  | 韶关危险废物处理中心 | 新开工 | 3万吨/年（服务韶关及周边） | 2006～2010 | 20000 | 20000 |
|  | 惠州 |  | 广东省危险废物综合处理示范中心（惠州） | 续建 | 10万吨/年（服务惠州及周边、粤东地区） | 2003～2010 | 55000 | 46400 |
|  | 茂名 |  | 茂名粤西危险废物处理中心 | 续建 | 6.5万吨/年（服务茂名、湛江、阳江及周边） | 2004～2008 | 62600 | 58600 |
|  | 待定 |  | 废旧显示器和含CFC压缩机处理处置示范基地 | 新开工 | 2万吨/年（服务全省） | 2006～2010 | 3000 | 3000 |
|  | （二）医疗废物安全处置工程 |  |  | 新开工 | 新增医疗废物安全处置处理能力180吨/日 | 2006～2010 | 12000 | 12000 |
|  | （三）废旧电子电器综合处理工程 |  |  |  |  |  | 257000 | 257000 |
|  | 汕头 |  | 汕头废旧电子电器综合处理中心（贵屿） | 新开工 | 电子电器150万吨/年，电线电缆50万吨/年，塑料150万吨/年（服务粤东地区） | 2006～2010 | 224000 | 224000 |
|  | 佛山 |  | 顺德废旧电子电器综合处理示范中心 | 新开工 | 8万吨/年（服务佛山及周边） | 2006～2007 | 8000 | 8000 |
|  | 惠州 |  | 广东省危险废物综合处理示范中心（废旧电子电器处理分厂） | 新开工 | 10万吨/年（服务珠江三角洲） | 2006～2008 | 10000 | 10000 |
|  | 湛江 |  | 湛江废旧电子电器综合处理中心（吴川） | 新开工 | 7万吨/年（服务粤西地区） | 2006～2010 | 7000 | 7000 |
|  | 清远 |  | 清远废旧电子电器综合处理中心 | 新开工 | 8万吨/年（服务粤北及周边地区） | 2006～2007 | 8000 | 8000 |
|  | （四）工业固体废物处理工程 |  |  | 新开工 | 新增工业固体废物综合处理能力约6000吨/日 | 2006～2010 | 105000 | 105000 |
|  | （五）生活垃圾处理工程 |  |  | 新开工 | 新增垃圾处理规模约5万吨/日 | 2006～2010 | 1690000 | 1690000 |
|  | （六）现有垃圾场改造工程 |  |  | 新开工 | 改造现有垃圾处理场，提高无害化处理水平 | 2006～2010 | 63000 | 63000 |
|  | 四、生态建设工程 |  |  |  |  |  | 2164200 | 1700000 |
|  | 水源涵养林及水土保持林工程 |  |  | 新开工 | 东江、西江、北江、韩江流域，鉴江、榕江、漠阳江、潭江流域和大中型水库库区水源涵养林944亩，其中“十一五”期间改造100万亩。 | 2006～2020 | 120000 | 70000 |
|  | 沿海防护林及红树林工程 |  |  | 新开工 | 建设沿海防护林294亩，其中人工造林（更新）125万亩，封山育林面积85万亩，改造84万亩。进行幼林抚育82万亩。保护管理好现有15万亩沿海红树林，新造沿海红树林15万亩。实施4万亩红树林退塘还林 | 2006～2020 | 100000 | 30000 |
|  | 野生动植物及自然保护区工程 |  |  | 新开工 | 新建各类自然保护区126个，面积525万亩。建设野生动植物监测中心和野生动物救护繁育中心等设施 | 2006～2020 | 124200 | 35000 |
|  | 广东绿色通道工程 |  |  | 新开工 | 线路绿化4.8万公里，通道两侧山地绿化451万亩 | 2006～2020 | 180000 | 60000 |
|  | 生态防灾减灾工程 |  |  | 新开工 | 建设生物防火林带3.6万公里，面积70万亩。建设防火物资储备库、森林火险预警系统、森防基础设施等。建设陆生野生动物疫病监测预警体系和野生动物疫源疫病监测预警中心 | 2006～2020 | 160000 | 25000 |
|  | 江河湖库与海洋水生态安全建设工程 |  |  | 新开工 | 重要江河水系生态防护 | 2006～2010 | 200000 | 200000 |
|  |  |  |  |  | 人工鱼礁建设 | 2006～2010 | 40000 | 40000 |
|  |  |  |  |  | 增殖放流种苗基地建设维护 | 2006～2010 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  | 珠江出海口门整治 | 2006～2010 | 100000 | 100000 |
|  |  |  |  |  | 鱼类洄游通道恢复 | 2006～2010 | 150000 | 150000 |
| 163 | 农业面源污染防治工程 |  |  | 新开工 |  | 2006～2010 | 500000 | 500000 |
| 164 | 农村生态环境保护与建设工程 |  |  | 新开工 | 环境优美乡镇、生态示范区和生态文明村建设 | 2006～2010 | 200000 | 200000 |
|  |  |  |  |  | 农户沼气池、规模化畜禽养殖场沼气工程 | 2006～2010 | 250000 | 250000 |
| 165 | 矿区环境整治和生态修复工程 |  |  | 新开工 | 整治大宝山、莲花山等矿区 | 2006～2010 | 30000 | 30000 |
|  | 五、放射性尾矿处置场与放射性废物（源）库建设工程 |  |  |  |  |  | 8500 | 8500 |
| 166 | 粤北放射性尾矿处置场 |  |  | 新开工 | 300吨/年（粤北和珠三角地区） | 2006～2010 | 2000 | 2000 |
| 167 | 粤西放射性尾矿处置场 |  |  | 新开工 | 300吨/年（粤西和珠三角地区） | 2006～2015 | 2250 | 2250 |
| 168 | 粤东放射性尾矿处置场 |  |  | 新开工 | 300吨/年（粤东和珠三角地区） | 2006～2018 | 2250 | 2250 |
| 169 | 城市放射性废物（源）暂存库 |  |  | 新开工 | 80个源和5吨废物/年（全省） | 2006～2012 | 2000 | 2000 |
|  | 六、环境监测预警工程 |  |  |  |  |  | 222546 | 222546 |
|  | （一）区域水环境监测预警系统 |  |  | 新开工 | 跨区水域、重要水源水质自动监测系统(全省共40套) | 2006～2010 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  | 重点工业污染源(含城市污水处理厂)废水流量、COD及特别污染物自动监测系统(600家企业共1000套) |  | 28000 | 28000 |
|  |  |  |  |  | 数据传输及分析系统开发 |  | 500 | 500 |
|  | （二）大气环境监测预警系统 |  |  | 新开工 | 新增区域大气自动监控系统（5套） | 2006～2010 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  | 重点开发区大气自动监控系统（10套） |  | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 臭氧浓度监控系统（50套） |  | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  | 城市交通主干道路边空气监测系统（35套） |  | 6100 | 6100 |
|  |  |  |  |  | 重点工业污染源二氧化硫、氮氧化物、烟尘自动监测系统（200家企业共500套） |  | 50000 | 50000 |
|  | （三）危险废物和危险化学品应急监控系统 |  |  | 新开工 | 建成危险废物和危险化学品监控系统与应急处理系统 | 2006～2010 | 5500 | 5500 |
|  | （四）环境应急信息网络和数据中心建设 |  |  | 新开工 | 开发区域环境空气质量、水质自动监测实时查询系统，优化、升级环境质量监测数据管理系统；建成区域环境信息五大基础数据网络查询系统；建成区域环境监测网络系统 | 2006～2010 | 25260 | 25260 |
|  | （五）辐射环境监测预警系统 |  |  | 新开工 | 辐射环境监测系统 | 2006～2010 | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 辐射应急车载分析系统（省2套、地方各1套） |  | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  |  | 辐射环境监测设备及核设施应急监测建设 |  | 6800 | 6800 |
|  | （六）省环境监控系统 |  |  | 新开工 | 省环境监控中心 | 2006～2010 | 10350 | 10350 |
|  | （七）各市、县（区）配备应急取证保存设备及现场执法装备 |  |  | 新开工 | 样品采集及现场执法装备 | 2006～2010 | 8853.05 | 8853.05 |
|  | （八）完善实验室仪器设备，应对事故应急和快速监测，提高省站有毒有害物质的检测水平 |  |  | 新开工 | 有毒有害物质监测设备 | 2006～2010 | 23183 | 23183 |
|  | （九）广东省环境保护职业技术学院建设 |  |  | 新开工 | 基础设施、教学仪器等 | 2006～2010 | 38000 | 38000 |

附表3                      环境预警应急工程建设规划（环境监测部分）

| 分类 | 序号 | 项 目 名 称 | 预算 (万元) | 其 中 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省级 投入 | 地方投入 (或自筹) |  |
| 区域水环境监测系统 | 1 | 跨区水域、重要水源水质自动监测系统 | 10000 | 2000 | 8000 | 40套 |
|  | 2 | 重点工业污染源（含城市污水处理厂）废水流量、COD及特别污染物自动监测系统 | 28000 |  | 28000 | 600家企业共1000套 |
|  | 3 | 数据传输及分析系统开发 | 500 | 500 |  |  |
|  | 小计 |  | 38500 | 2500 | 36000 |  |
| 大气环境监测预警系统 | 4 | 新增区域大气自动监控系统 | 1000 | 1000 |  | 5套 |
|  | 5 | 重点开发区大气自动监控系统 | 2000 |  | 2000 | 10套 |
|  | 6 | 臭氧深度监控系统 | 1000 |  | 1000 | 50套 |
|  | 7 | 城市交通主干道路边空气监测系统 | 6100 |  | 6100 | 35套 |
|  | 8 | 重点工业二氧化硫、氮氧化物、烟尘自动监测系统 | 50000 |  | 50000 | 200家企业共500套 |
|  | 小计 |  | 60100 | 1000 | 59100 |  |
| 监控中心 | 9 | 省环境监控中心建设 | 10350 | 10350 |  |  |
| 应急取证、保存设备配备 | 10 | 便携式多功能水质分析仪(配便携式分光度光度计) | 1500 | 1500 |  | 除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，75套，单价20万元 |
|  | 11 | 便携式水质监测仪 | 375 | 375 |  | 除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，75套，单价5万元 |
|  | 12 | 便携式测汞仪 | 1500 | 1500 |  | 除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，75套，单价20万元 |
|  | 13 | 便携式测氰仪 | 375 | 375 |  | 除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，75套，单价5万元 |
| 应急取证、保存设备配备 | 14 | 便携式测油仪 | 750 | 750 |  | 除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，75套，单价10万元 |
|  | 15 | 便携式气体分析仪 | 1000 | 1000 |  | 10个未达标地级市站，单价100万元 |
|  | 16 | 便携式智能毒气测量仪 | 400 | 400 |  | 10个未达标地级市站，单价40万元 |
|  | 17 | 笔记本电脑 | 156 | 156 |  | 全省系统、1区域站及其它站，78台 |
|  | 18 | 数码相机 | 76 | 76 |  | 全省系统、除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，76台 |
|  | 19 | GPS定位仪 | 38 | 38 |  | 全省系统、除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备，76台 |
|  | 20 | 应急监测车 | 3200 |  | 3200 | 10个未达标地市站、15个重点县和15个重点县级市，40辆 |
|  | 21 | 应急监测安全防护设备 | 360 | 360 |  | 除省站、珠三角以外的地区共75个市县站配备 |
|  | 22 | 应急监测信息处理、指挥系统开发 | 100 | 100 |  | 省级系统 |
|  | 23 | 应急监测运转费用 | 2350 | 1000 | 1350 | 全省系统协调每年50万元（其中演习30万），区域站每年10万，其他站每年5万元，共5年 |
|  | 小计 |  | 12180 | 7630 | 4550 |  |
| 实验室仪器设备 | 24 | 气相色谱 | 650 |  | 650 | 10个未达标地级市站，单价65万元 |
|  | 25 | 色质联用 | 200 |  | 200 | 2区域站，单价100万元 |
|  | 26 | 高效液相色谱 | 320 |  | 320 | 2区域站，单价160万元 |
|  | 27 | 离子色谱 | 1395 |  | 1395 | 10个未达标地级市站、21县级市，单价45万元 |
|  | 28 | 酸雨采样器 | 450 |  | 450 | 10个未达标地级市站 |
|  | 29 |  | 650 |  | 650 | 其他 |
|  | 30 | 电导仪 | 75 |  | 75 | 全部 |
| 实验室仪器设备 | 31 | pH仪 | 75 |  | 75 | 全部 |
|  | 32 | 燃料含硫测定仪 | 930 |  | 930 | 10个未达标地级市站、21县级市 |
|  | 33 | 烟道气分析仪 | 1125 |  | 1125 | 全部 |
|  | 34 | 大气自动站联网实验设备 | 130 |  | 130 | 全省系统（3）、10个未达标地级市 |
|  | 35 | 其他实验室常规检测设备完备 | 1130 |  | 1130 | 10个未达标地级市站及21县级市站 |
|  | 36 | 实验室检测管理系统开发 | 150 | 150 |  | 省级系统 |
|  | 37 | 饮用水专项调查费 | 378 | 100 | 278 | 63个点 |
|  | 38 | 运行费 | 1450 | 450 | 1000 | 大气联网29站，10万元/年，5年 |
|  | 39 |  | 460 | 60 | 400 | 酸雨，92站，1万元/年，5年 |
|  | 40 |  | 780 | 80 | 700 | 海洋，52点，3万元/年，5年 |
|  | 41 |  | 655 | 655 |  | 省控地面水断面，137个，1万元/年，5年 |
|  | 小计 |  | 11003 | 1495 | 9508 |  |
| 合计 |  |  | 132133 | 22975 | 109158 |  |

附表4                         环境预警应急工程建设规划(环境监察部分)

| 分类 | 序号 | 项 目 名 称 | 预算 (万元) | 其 中 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省级投入 | 地方投入 (或自筹) |  |
| 执法车辆 | 1 | 监察用执法车辆 | 5976 | 2988 | 2988 | 239辆 |
| 现场取证设备、办公硬件 | 2 | 摄像机 | 136.8 |  |  | 228部 |
|  | 3 | 照相机 | 96.9 |  |  | 323部 |
|  | 4 | 林格漫仪 | 31.36 |  |  | 448台 |
|  | 5 | 便携式水质快速测定仪 | 589.04 |  |  | 199台 |
|  | 6 | 声级计 | 18.55 |  |  | 371台 |
|  | 7 | 酸度计 | 130.5 |  |  | 435台 |
|  | 8 | 计算机 | 754.4 |  |  | 943台 |
|  | 9 | 手提电脑 | 801 |  |  | 534台 |
|  | 10 | 激光打印机 | 35.7 |  |  | 119台 |
|  | 11 | 数码录音笔 | 35.7 |  |  | 357台 |
|  | 12 | 复印机 | 226.1 |  |  | 119台 |
|  | 13 | 传真机 | 21 |  |  | 119台 |
|  | 小计 |  | 2877.05 |  | 2877.05 |  |
|  |  | 合计 | 8853.05 | 2988 | 5865.05 |  |

附表5                     环境预警应急工程建设规划（环境辐射部分）

| 分类 | 序号 | 项 目 名 称 |  | 预算 (万元) | 其 中 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 投入 | 地方投入 (或自筹) |  |
| 完善辐射环境监测系统 | 1 | 辐射环境固定式监测系统 | 省内十大江河及重点水库、湖泊水系放射性温度监控 | 600 | 1000 | 1000 | 建设设50个子站，40万元/个 |
|  |  |  | 全省重点城市、重点源项 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | 核电站、辐照中心、3类密封源、重点射线、装置与非密封放射源使用医院 | 400 |  |  |  |
|  | 2 | 辐射污染事故快速处理车载流动及监测系统 |  | 1000 | 1000 |  | 2套 |
|  | 小计 |  |  | 3000 | 2000 | 1000 |  |
| 国家认可实验室 | 3 | 实验室大型仪器设备 |  | 1500 | 1500 |  | 一批 |
| 辐射环境监督阳江分部 | 4 | 样品种植培育基地建设 |  | 800 | 800 |  |  |
|  | 5 | 5000平方米科研监测实验楼建设 |  | 3500 | 3500 |  |  |
|  | 6 | 仪器设备费 |  | 1000 | 1000 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 5300 | 5300 | 0 |  |
| 地方配套设备 |  | 辐射监测仪器、事故γ监测车 |  | 3000 |  | 3000 | 每个市150万 |
|  |  | 合计 |  | 12800 | 8800 | 4000 |  |

附表6                     环境预警应急工程建设规划(环境信息部分)

| 分类 | 序号 | 项 目 名 称 | 预算 (万元) | 其 中 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省级 投入 | 地方投入 (或自筹) |  |
| 基础信息网络平台建设 | 1 | 地市级环保信息主干网络 | 2000 | 500 | 1500 | 建设省市县三级环保信息主干网络（含地级市环保局直属单位），省投入网络骨干设备。 |
|  | 2 | 县（区、市）级环保信息主干网络 | 5320 | 1000 | 4320 |  |
|  | 3 | 全省环保信息网络优化及网络安全系统（2006） | 180 | 180 |  | 省环保网络中心网络安全建设与强化 |
|  | 4 | 重点污染源在线监控网络 | 1560 | 250 | 1310 | 污染源、环境质量自动监控联网，省负责省级部分建设。 |
|  | 6 | 空气、水质、噪声等自动监测子站联网（2007-2008） | 900 | 250 | 650 |  |
|  | 5 | 辐射环境监测网络（2007-2008） | 1900 |  | 1900 | 辐射环境监测子站，放射源监控子站接入全省环保信息网络 |
|  | 小计 |  | 11860 | 2180 | 9680 |  |
| 电子政务综合信息平台建设 | 6 | 省、市环保系统视频会议系统（2006） | 740 | 320 | 420 | 省－地级市视频会议系统，是环保系统办公、业务、应急事故处置的基础系统，地市配套建设视频会议室 |
|  | 7 | 环保数字认证分中心（2006） | 200 | 200 |  | 全省环保系统电子政务、环保业务、为社会公众提供网上服务的安全保障系统 |
|  | 8 | 省、市、县电子公文交换系统续建（2006） | 120 | 120 |  | 在省－地级市公文交换系统基础上建设，省－市－县一体的电子公文交换系统 |
|  | 9 | 地级市环保门户网站一体化建设（2006--2009） | 640 | 200 | 440 | 省开发统一的网站平台，使省市级网站系统统一交换信息 |
|  | 10 | 省级“一站式”电子政务服务系统 | 400 | 400 |  | 政务信息报送、环境信访管理系统 |
|  | 11 | 省环保数据中心（2007-2008） | 700 | 700 |  |  |
|  | 小计 |  | 2800 | 1940 | 860 |  |

| 分类 | 序号 |  | 项 目 名 称 |  | 预算 (万元) |  | 其 中 |  |  |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 省级 投入 |  | 地方投入 (或自筹) |  |  |  |
| 业务系统平台建设 |  | 12 |  | 环境信息系统总体设计及业务流程建设(2006-2007) |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 全省环境信息系统总体设计及业务流程优化设计 |
|  |  | 13 |  | 全省空间数据库建设续 |  | 1650 |  | 500 |  | 1150 |  | 续建项目，建设生态影象数据库。 |
|  |  | 14 |  | 环境污染事故应急指挥辅助信息系统（2006-2008） |  | 1500 |  | 1000 |  | 500 |  | 建设全省环境污染事故应急指挥系统，保障环境安全。 |
|  |  | 15 |  | 全省环境监测信息系统 |  | 2150 |  | 500 |  | 1650 |  | 建设省级环境质量监测数据中心。 |
|  |  | 16 |  | 全省建设项目环境管理系统（2006） |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 建立全省建设项目动态管理中心，为全省总量控制服务。 |
|  |  | 17 |  | 污染源一体化管理综合信息系统 |  | 2000 |  | 800 |  | 1200 |  | 污染源一体化管理是控制全省排污总量、确保削减目标实现的重要技术支撑。 |
|  |  | 18 |  | 其他业务系统（2006-2008） |  | 1000 |  | 800 |  | 200 |  | 主要是建设全省固体废物管理系统、环境辐射管理系统、信访管理系统、资金管理系统、公共服务系统等 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 9000 |  | 4300 |  | 4700 |  |  |
| 平台运行 |  | 19 |  | 全省网络系统及各平台管理维护 |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 运行费用 |
|  |  | 20 |  | 危险废物和危险化学品应急处理系统 |  | 5500 |  | 500 |  | 5000 |  |  |
|  |  | 21 |  | 广东环境保护职业技术学院建设 |  | 38000 |  | 7610 |  | 30390 |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  | 68760 |  | 18130 |  | 50630 |  |  |
| “十一五”环境监测预警工程建设投资合计 |  |  |  |  |  | 222546 |  | 52893 |  | 169653 |  |  |